HOGAR MARILLAC – La línea de la concepción

[image: image1.jpg]


[image: image7.png]


[image: image8.png]



[image: image9.png]


[image: image10.png]\\-
India] e s S,
Golfo I T S
Wérsico STAN Delhi LT
1o AR o g, YN
AABE 7, Alahabod®%zran 3 "
SAUDITA - JOMAN, ARagpbad, ~ fapats - jaboinur-—

odagts oo T Fmihedpue,

Bhavhagard RaipurABsY
g Nagpua | o0 C(Carcutn
N oo~ iiad
Mumbai (Bombay)e - |« | /Golfode Mismar
Wig g sawet (ol Bengala BN
o 300 Milss s S e Cisakhapatham
§ 300 Kilémeeros Arabigo ydetal %,/‘_K‘«\ku:‘m
iRkt ol (Vilayawada
59§ el
10N Mangalors, %
L S, $ yChennai (Madras)
s M);n,ﬁ.u&angam
m,,mtm? oot
L isok Nicobar
Thiruvananthapuran (NDIA)

SIY LANKA




[image: image11.jpg]



[image: image12.png]






[image: image13.wmf]
Cooperación Vicenciana para el Desarrollo – Acción Misionera Vicenciana de España
COVIDE - AMVE
Proyecto “Centro de Salud para enfermos de Sida, en Manmad - India” 
Se solicita la cantidad de :  11.249,75.- €
Cooperación Vicenciana para el Desarrollo – 
Acción Misionera Vicenciana de España.
COVIDE-AMVE.

José Abascal, 30

28003 Madrid


CIF: G - 81596231
Tel.:  +34 91 196 20 80
Fax.: +34 91 196 20 83
E-Mail: covideamve@covideamve.org
Fecha de constitución: 12 de abril de 1.996

Naturaleza jurídica: Asociación
Persona responsable del proyecto en la ONG:  José Mazuelas Morilla
       Cargo: Director General
Nº de proyectos realizados:

Llevamos más de diez años de experiencia, promoviendo la ejecución, gestión y desarrollo de más de 500 proyectos, llevados a cabo y en colaboración con nuestros misioneras y misioneras repartidos por todo el mundo, las Hijas de la Caridad y los Padres Paúles.
Experiencia en la zona y/o país:

La ONG tiene presencia permanente en el país y experiencia previa en la zona de ejecución del proyecto.
A continuación, se presenta un cuadro de relación de proyectos que se han venido realizando en la zona.

	AÑO
	NOMBRE
	SECTOR
	LUGAR
	COSTE
	FINANCIADORES
	CANTIDAD

	1999

2000
	Meno-enfermos poliomelitis
	Salud
	Orissa
	24.303,25
	Dipt. Almeria  Ayto.Oñate

COVIDE-AMVE

Contraparte
	3000

3005

15259,70

3038,55

	2001
	Terremoto
	Promoción social
	India
	12.485,29
	Ayto. Oñate
	12.485,29

	2003

2004
	Centro Infantil
	Promoción social
	Orissa
	14.141,00
	Ayto. Berrioplano

Ayto. Massanassa

Ayto. Bollullos de  la Mitación

Ayto. La Solana
	3.041

1900

7.200

2.000

	2005
	Generador de Energia Internado
	Promoción Social
	Manmad
	10.170,08
	COVIDE-AMVE
	10.170,08

	2005
	Monitor Médico
	Salud
	Manmad
	1.500,00
	Caritas interparroquial Ronda
	1.500

	2005

2006
	Jeep Mahindra
	Salud
	Maharashtra
	11.872,00
	Dipt. Ciudad Real

Ayto. La Solana

Contraparte
	7.650

2.272,72

1350,28



	2006
	Ayuda leprosos
	Salud
	Manmad
	20.000,00
	COVIDE-AMVE
	20.000

	2006
	Coche actividad Pastoral
	Pastoral
	Mysore
	10.527,9
	COVIDE-AMVE
	10.527,9

	2006
	Compra de terreno
	Salud
	Maharashtra
	38.269,84
	Ayto. Pamplona

COVIDE-AMVE

Contraparte
	9.000

2.750,00

27.769,84

	2006
	Seguridad internado
	Promoción Social
	Borsad
	12.700,00
	COVIDE-AMVE
	12.700

	2007
	Jeep para Centro Misionero
	Pastoral
	Kethepally
	11.672,00
	Vicentina Solidarity Office

COVIDE-AMVE
	5.836,00

5.836,00

	20062008
	Erradicación de la malaria
	Salud
	Aligonda
	20.000,00
	COVIDE-AMVE

Contraparte
	15.697,64

4.302,36

	2008
	Construcción de escuela
	Educación
	Puni Pfosenai
	29.492,99
	Ayto. Langreo

COVIDE-AMVE

Contraparte

Otros
	6.500,00

4.972,54

4.780,80

13.239,65


Experiencia en el sector de actuación del proyecto.

Este proyecto tiene una continuidad respecto a un trabajo previo en la zona y sector de cooperación planteado.

Datos de la Contraparte Local

Nombre: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (HHC)
Naturaleza jurídica: Congregación Religiosa.

Responsable y coordinador del proyecto: Sor Antolina Martinez de Marañon, HC      
Ámbito de actividad: Salud / Promoción Social. 
Dirección:  Karuna hospital, P.O. 423 104. 
                   Manmad Nashik 

           Maharashtra,INDIA
Las Hijas de la Caridad llegaron a la India en 1940 y no se creó comunidad en Manmad hasta el año 1964. Pronto comenzaron a surgir centros y servicios para atender las necesidades más urgentes, entre otros el ámbito de la salud ha sido el más trabajado con la creación de: Centros de salud en zonas rurales donde no existía ninguna asistencia sanitaria, centros para atender enfermedades específicas como lepra, tuberculosis, ahora HIV. Además intervienen en el área de la educación y la mujer, en un trabajo de a pie inmersas en la comunidad local en la que viven y sirven.

                 Su estilo de trabajo, en los sectores de la salud, educación, mujer,… les mantiene involucradas con la población implicándose en proyectos de desarrollo. Concretamente en la zona tienen experiencia en proyectos de cooperación al desarrollo:

	PROYECTO
	COFINANCIADOR
	AÑO

	Dispensario en Guajarat
	Manos Unidas
	1990

	Internado para niñas Adivasis en Khempur
	Manos Unidas
	1992

	Varios pozos en Guajarat
	Bienestar Social de Navarra
	

	Karuna Hospital, Manmad
	Bienestar Social de Navarra 
	1998


La Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (HHC) en la India realiza una labor muy amplia en innumerables proyectos. Reciben financiación de todo tipo de organismos: internacionales, públicos, privados, ONGs.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y UBICACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se localiza en Manmad, distrito de Nashik, en el estado de Maharashtra, India.


En el estado de Maharashtra
En la localidad de Manmad
	Nombre oficial
	República de la India

	Población
	1,147,995,898 habitantes (estimación julio 2007) 

Fuente: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/in.html

	Superficie
	3.287.590 km2

	División Política
	28 Estados (entre ellos Maharashtra) y 7 uniones

	Capital
	Nueva Delhi

	Idioma
	Hindi (nacional) Inglés (comunicación económica, social, política y comercial). Oficiales: Bengalí, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Malayalam, Kannada, Oriya, Panjabí, Assamese, Cachemiro, Sindhi, Sanscrito. En el norte es muy común el Hindi/Urdu pero no es idioma oficial. 

	Moneda
	Rupia INR

	Tipo de cambio
	1€ = 67,3166 INR (27 mayo de 2008) Fuente: http://www.oanda.com/convert/classic

	Clima
	Invierno (Noviembre a Marzo) con días soleados, noches frías (bajas temperaturas en el Norte, nieve en los Himalaya en ocasiones hasta abril), verano (abril – agosto) es caliente y terregoso, con temperaturas que alcanzan los 45ºC en la región de Nueva Delhi; el monzón del noreste ocasiona lluvias en las áreas del sureste en los meses de octubre a diciembre.

	Ambiente
	El país se divide en tres grandes regiones: el Himalaya, que se extiende en la frontera norte; la llanura septentrional del Ganges, fértil y densamente poblada y la meseta del Dekán, al centro. La cordillera del Himalaya impide el paso de los vientos fríos del norte. El clima está determinado por los monzones: es calido y seco durante ocho meses del año y en verano llueve copiosamente. Predomina el cultivo del arroz. Carbón y hierro son los principales recursos mineros. En la zona de Cachemira (Kashmir), al noroeste, en permanente litigio con Pakistán, existen importantes reservas de petroleo.

	Fiesta Nacional
	26 de enero, Día de la República.

	Religión
	83% hinduistas, 13,4% musulmanes, 2,3% Sikhs. Existen minorías cristianas y budistas.


         Manmad esta enmarcada entre dos líneas de montañas de piedra, sin apenas vegetación debido también a la deforestación sufrida hace unos años y que no han vuelto a plantarse árboles. Como característica especial tiene una montaña de piedra que fue fortaleza natural en tiempos de los reyes locales, ANKAI KILLA, y que hoy es la residencia de unos cuantos santones hindúes dedicados a la meditación y vida austera. Frente a este hay otro monte más pequeño conocido como el pulgar, pues la erosión del tiempo ha labrado a la perfección en su punta un gigante pulgar.

De Vegetación escasa, excepto por la temporada del monzón. La época de monzones es de junio a octubre, que si vienen bien la gente cultiva sus campos y puede incluso tener dos cosechas. Pero de unos años aquí todo va cambiando de tal forma que estas lluvias anuales son muy irregulares, a veces arrasan todo porque en dos días o en pocas horas cae el agua que tenía que haber caído en muchos días, y no solo no se coge una cosecha sino que perdemos lo sembrado y hay que empezar de nuevo por si hubiera más lluvia: siempre es empezar de nuevo.

El 85% de la gente depende de la agricultura para sobrevivir. No hay industria, es una zona rural densamente habitada y agrícola. Manmad tiene 80.000 habitantes.

La accesibilidad al lugar es buena, a través de la red de ferrocarril, con la ayuda del Banco Mundial se está iniciando la construcción de carreteras nacionales pues lo que hay hasta el momento mas parecen caminos que carreteras.

Existe tendido eléctrico que garantiza un mínimo de 16 horas al día de luz, sin embargo la gran mayoría de la población no tiene acceso a este servicio manejándose aún con el candil de gasolina. 

Entre los problemas sociales más acuciantes en la zona de intervención destacan: Desempleo, alcoholismo, explotación de mayores y menores en el trabajo, marginación por las castas corrupción, analfabetismo, droga, delincuencia juvenil,…

INSTITUCION QUE DESARROLLA EL PROYECTO
El proyecto estará bajo la responsabilidad  de La  Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (HHC).
Es responsable  directamente del proyecto: 

· Sor Antolina Martinez de Marañon, HC        Española, misionera en la India.
 E-mail: antolinamartinez@yahoo.com.ar 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


El proyecto tiene como resultado principal a conseguir la construcción de un centro de salud que acoja a los enfermos de SIDA, con capacidad para internar los casos más graves (hasta 60 enfermos: 20 niños, 20 mujeres, 20 hombres), donde diariamente se atenderán a los enfermos que lo necesiten y de acuerdo a su estado será la admisión por el tiempo necesario. 

Pretendemos que este centro sea como su casa, donde se sientan en familia, aceptados y respetados como personas, que reciban tratamiento adecuado a sus necesidades hasta ponerlos en tratamiento antiretroviral, que puedan volver a su trabajo normal y poco a poco conseguir su integración en la familia hasta llegar a recibirlos de nuevo en su casa. Un centro donde se les proporcionará asistencia física, médica, moral, a través del gabinete de aconsejamiento, personal Medico cualificado, etc. 

Este centro, en el sitio rural donde se encuentra, será como una gran luz para tantos casos que viven escondidos y sumergidos en su miseria y soledad.

ANTECEDENTES

Karuna Aids Care Center (Centro Terapéutico de salid para personas afectadas e infectadas de SIDA) es un anexo de Karuna Hospital; este hospital tiene en su haber más de 40 años de existencia con la prioridad de dar atención completa a personas tuberculosas sin distinción de clase social, casta o creencia religiosa.

             Desde 1991 se empezaron a detectar casos de SIDA en el laboratorio, que han ido en aumento con el paso de los años. Con algunas precauciones se ingresaban a los que necesitaban, en especial mujeres, niños y casos terminales; pero debido al miedo y el estigma que la enfermedad conlleva para el enfermo y la familia se les pidió a las hermanas que decidiesen qué enfermos tratar en el hospital o tuberculosis o SIDA. Ante este dilema se decidió atender a los enfermos de SIDA en el dispensario mientras se presentaba la oportunidad de un centro exclusivo para estos enfermos. Se ha trabajado con la comunidad local y con las autoridades para construir un centro de salud que acoja a los enfermos de SIDA, con capacidad para internar los casos más graves (hasta 60 enfermos: 20 niños, 20 mujeres, 20 hombres), donde diariamente se atenderán a los enfermos que lo necesiten y de acuerdo a su estado será la admisión por el tiempo necesario. 

             Pretendemos que este centro sea como su casa, donde se sientan en familia, aceptados y respetados como personas, que reciban tratamiento adecuado a sus necesidades hasta ponerlos en tratamiento antiretroviral, que puedan volver a su trabajo normal y poco a poco conseguir su integración en la familia hasta llegar a recibirlos de nuevo en su casa. Un centro donde se les proporcionará asistencia física, médica, moral, a través del gabinete de aconsejamiento, personal Medico cualificado, etc. Este centro, en el sitio rural donde se encuentra, será como una gran luz para tantos casos que viven escondidos y sumergidos en su miseria y soledad.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
 El proyecto viene a dar una respuesta positiva a los problemas que la población de Manmad viene sufriendo: 

· Gran  número de personas afectadas de HIV desatendidas,

· Las personas infectadas quedan excluida de la sociedad.

· Aumento del número de suicidios en personas infectadas de HIV,

· Gran porcentaje de Mujeres embarazadas infectadas que no concluyen el ciclo de la gestación.

· Contagio, al nacer, del bebe de mujeres portadoras de HIV.

La población beneficiaria por el hecho de padecer Sida queda excluida totalmente de la sociedad, ni siquiera puede quedarse con el núcleo social primario, la familia. 

Su situación socioeconómica es precaria, pues para cuando lleguen al centro ya habrán gastado todo lo que tenían hasta haber sido diagnosticados; una vez que en la familia y en el trabajo saben que son serpositivos la fuente de ayuda se corta, como se acaba la relación. La sociedad lo impone y todo el mundo quiere librarse de estos casos en la familia como sea, pero la sociedad busca centros donde se les retire y atienda.

La discriminación que estas personas sufren, que los pone en la calle para el resto de su vida, el estigma que pesa sobre ellos y su familia, la soledad, el dolor físico debido a tantas infecciones, tumores,…, que constantemente les atacan sin posibilidad de recibir un tratamiento que mitigue su dolor puesto que nadie les tocará ni atenderá por miedo al contagio hace que cada vez más se registren suicidios de estas personas que al descubrirse infectadas prefieren quitarse la vida a irla dejando por las calles una vez que su enfermedad sea visible para la sociedad. El vivir esto de cerca cada día nos lleva a procurar todos los medios posibles para crear un Centro de salud que les devuelva la esperanza, mejore la calidad de vida y, sobretodo a los niños, cree expectativas de futuro.

FUNDAMENTACIÓN
Objetivo General

Mejorar la calidad de vida de la población seropositiva de Manmad.

Objetivos Específicos
· Proporcionar un futuro más sano y esperanzador a toda persona afectada de SIDA de la población de Manmad a través de una atención integral.
· Prevenir la infección del feto en mujeres embarazadas infectadas del virus VIH por medio de un programa de control y educación a la mujer embarazada.
· Continuar la educación de niños seropositivos con miras a proporcionarles un futuro que les de seguridad e independencia.
Resultados esperados
· Para el objetivo 1 y 3:
· Disminuir el número de casos terminales.
· Tratar con antiretrovirales las personas que acudan al Centro de Salud.
· Disminuir el estigma que pesa sobre ellos.
· Para el objetivo 2:
· Garantizar a las mujeres seropositivas que puedan culminar con éxito el proceso del embarazo.
· Tratar con antiretrovirales las personas que acudan al Centro de Salud.
Las actividades a realizar para alcanzar el logro de los resultados marcados son dos:
	ACTIVIDADADES

	1
	Construcción del centro de salud

	
	Dispensario

	
	Administración

	
	Pabellón de hombres planta baja

	
	Pabellón de mujeres planta baja

	
	Pabellón de niños planta baja.

	
	Pozo negro de los  pabellones de hombres y niños

	
	Desagües de los pabellones de hombres y niños

	
	Pozo negro de los pabellones de mujeres y dispensario.

	
	Desagües de los pabellones de mujeres y dispensario.

	
	Cocina

	
	Lavadero

	
	Pabellón rehabilitación hombres planta primera

	
	Pabellón de niños: clases etc planta primera

	
	Pabellón rehabilitación mujeres planta primera

	
	Administración

	
	Salón de usos multiples

	
	Tapia

	
	Sistema solar de agua caliente

	
	Sistema solar para cocinar

	
	Sistema solar para luz

	2
	Atención diaria a pacientes afectados de VHI

	3
	Programa control de la mujer embarazada

	4
	Programa de aconsejamiento a personas afectadas de HIV

	5
	Admisión de pacientes en el Centro de Salud hasta su recuperación e inserción.

	6
	Preparación de hombres y mujeres para el trabajo

	7
	Clases para los niños

	8
	Acompañamiento a personas infectadas

	9
	Evaluación continua

	10
	Evaluación Final


Población Beneficiaria

Nº Beneficiarios Directos: 
1.200 personas
Nº Beneficiarios indirectos: aproximadamente 6.000 personas.
              La población beneficiaria por el hecho de padecer esta enfermedad queda excluida totalmente de la sociedad, ni siquiera puede quedarse con el núcleo social primario, la familia. 

              La discriminación que estas personas sufren, que los pone en la calle para el resto de su vida, el estigma que pesa sobre ellos y su familia, la soledad, el dolor físico debido a tantas infecciones, tumores,…, que constantemente les atacan sin posibilidad de recibir un tratamiento que mitigue su dolor puesto que nadie les tocará ni atenderá por miedo al contagio hace que cada vez más se registren suicidios de estas personas que al descubrirse infectadas prefieren quitarse la vida a irla dejando por las calles una vez que su enfermedad sea visible para la sociedad. El vivir esto de cerca cada día nos lleva a procurar todos los medios posibles para crear un Centro de salud que les devuelva la esperanza, mejore
Criterios de selección de población beneficiaria.

No se excluirá a ninguna persona que padezca SIDA
Participación de la Población
Los beneficiarios  conocen el proyecto y esperan que pueda hacerse realidad para dejar la calle, donde les ha arrinconado el estigma social que pesa sobre ellos.

          Se implicarán en el proyecto para ayudar a desmitificar las creencias que sobre la enfermedad se tienen. Colaborarán con el Centro de Salud dando testimonio; sobretodo aquellos que logren su reinserción en la familia y la sociedad.

Participación de las autoridades
El proyecto cuenta con el apoyo del Gobierno, puesto que partió de ellos el incitarnos a dar una respuesta positiva a la realidad de estas personas afectadas.
Calendario de trabajo

Los trabajos de construcción para el desarrollo y ejecución del proyecto están previstos para una duración de 12 meses. 

El proyecto ya está iniciado con las subvenciones de las diputaciones de Alicante, Badajoz y Palencia. Se tiene solicitado subvención para el proyecto a los ayuntamientos de Palencia y Murcia.

Aún se necesita encontrar financiador para cubrir 15.001,00 €; por ello, el plazo del proyecto dependerá del tiempo que tarde en demorarse la llegada de las contribuciones o subvenciones. 
PRESUPUESTO 
COSTE DEL PROYECTO: 298.633,92 €
COSTES DE LA CONSTRUCCIÓN: 243.200,84 €

	ACCIÓN A REALIZAR PRIMERA FASE
	FECHAS PREVISTAS DE ACTUACIÓN
	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL
	FINANCIADORES

	
	FECHA DE INICIO
	FECHA DE FINALIZACIÓN
	
	SOLICITADO
	CONCEDIDO

	Dispensario
	30/01/2009
	30/01/2009
	49.259,44 €
	 
	MANOS UNIDAS

	Administración
	30/01/2009
	30/01/2009
	14.919,98 €
	
	MANOS UNIDAS

	Pabellón de niños planta baja.
	01/02/2009
	30/04/2009
	2.234,04 €
	
	MANOS UNIDAS

	Pabellón de niños planta baja.
	01/02/2009
	30/04/2009
	34.999,84 €
	 
	DIPUTACION DE ALICANTE

	Pabellón de hombres planta baja
	01/02/2009
	30/05/2009
	35.500,80 €
	
	MANOS UNIDAS

	Pabellón de mujeres planta baja
	01/02/2009
	30/05/2009
	35.500,80 €
	 AYTO DE PALENCIA (82%)
	

	Pozo negro de los  pabellones de hombres y niños
	01/05/2009
	30/06/2009
	1.330,18 €
	
	DIPUTACION DE BADAJOZ

	Desagües de los pabellones de hombres y niños
	01/05/2009
	30/06/2009
	369,49 €
	
	DIPUTACION DE BADAJOZ

	Pozo negro de los pabellones de mujeres y dispensario.
	01/05/2009
	30/06/2009
	1.330,18 €
	
	DIPUTACION DE BADAJOZ

	Desagües de los pabellones de mujeres y dispensario.
	01/05/2009
	30/06/2009
	369,49 €
	
	DIPUTACION DE PALENCIA

	Cocina
	01/07/2009
	31/07/2009
	11.249,75 €
	Foro 

Rocio.com
	

	Lavadero
	01/07/2009
	31/07/2009
	10.365,06 €
	
	DIPUTACION DE PALENCIA

	Salón de usos multiples
	01/11/2009
	30/11/2009
	9.448,03 €
	
	DIPUTACION DE BADAJOZ 

	Tapia
	01/11/2009
	31/12/2009
	25.977,92 €
	En búsqueda de financiador
	

	Sistema solar de agua caliente
	10/11/2009
	05/12/2009
	5.172,92 €
	
	 MANOS UNIDAS 

	Sistema solar para cocinar
	10/11/2009
	05/12/2009
	4665,79
	
	 MANOS UNIDAS 

	Sistema solar para cocinar
	10/11/2009
	05/12/2009
	507,13 €
	
	DIPUTACION DE PALENCIA

	 
	 
	TOTAL
	243.200,84 €
	 
	


ANEXOS
ANEXO I – Plano de la construcción
ANEXO II – Presupuesto de la cocina

ANEXO I – Plano de la construcción

[image: image2.jpg]e
of ==

Gy e 2 vIM%rJ {7 MA GREL =5

R -

| OPEN AREA /

\_41.30 x 19.30 .
N S g

100m ® PATHOWAY

WiISTOREROOM [, 150 MT. WIDE PASSAGE.
MU Soxam

FOR PARTH CONSTRUCTION

Ao, a4}
PARTNER
AREA TABLE
(D GROUND FLOOR BUILT UP AREA '~ 1855.125q MT.
@  FIRSTFLOORBUILTUP AREA =~ 97188 Sq MT.
GROUND FLOOR PLAN TOTAL BUILTUPAREA  :— 2827.00Sq. MT.

SCHEDULE

I TYPE| WIDTH| HEIGHT | SILL
D | 150 | 210 |-

DI} 120 210 |~
D2 0% | 210 |—

D3 o075 | 210 |-—

w 1.80 120 0.50
wi 120 120 0.9
w2 | 060 1.20 030

v | o045 | 060 150

NOTE -

@ Plinth ht. - 090 mt.
@ R.CC.Chajja at. 2.10mt A.P.D.
@ Clear Ht. 330 mt.

@ R.CC. Column details
& 023x023mt

€ 023 Dia.mt.

© STEP details

TREAD —- 0.30mt. width

RISER — 0.15 mt. ht.

(® Building structure is r.c.c. frame structure

(@ Outer side and inner side brick wall is 023 mt. thick
® All Dim. are in Meter.

LAGEND :—

(D MALE WARD WITH VERANDHA —317.27Sq. Mt.
(@ CHILDREN WARD WITH VERANDHA :--337.34 SqMt.

@ KITCHEN WITH VERANDHA i~ 99.86Sq.Mt.
@ FEMALE WARD WITH VERANDHA - 317.27Sq. Mt
(3 LAUNDRY WITH VERANDHA 10065 Sq. Mt
® CHAPPEL WITH VERANDHA - 95325q. Mt
(7 DISPENSARY WITH VERANDHA ~ :-422258q.Mt

® ADMINISTRATION WITH VERANDHA :--133.20 Sq. Mt
(@ ADITIONAL COVERED VARANDHA - 31.96 Sq. ML

TOTAL BUILTUP AREA - 185512Sq. MT.

PARTH CONSTRUCTION ANAND

15 JALA PUNJAN AKSHAR FORM ROAD ANAND
Ph . No:- (02692) 247839 , Moble No:- 9825152267

PROJECT |A|pS CARE CENTRE"

PROPOSED CONSTRUCTION FOR "KARUNA

AT- MANMAD (NASHIK)

JOB NO:- 110 DR GNO:-01 NORTH

DATE--

15/11/2007 D R G BY:- ANAND





ANEXO II – Presupuesto de la cocina

[image: image3.jpg](ﬁ PARTH CONSTRUCTION

Architectural Designers, Interior & Buliding Contractor

Ref : Date :

15/11/2007

PROJECT:KARUNA AIDS CARE CENTRE AT- MANMAD, NASIK.

PROPOSED ESTIMATE FOR KITCHEN BUILDING.

"GROUND FLOOR" (BLOCK-3)BUILT UP AREA-99.86 Sq.mt.

Sr.
TOTAL
No. DESCRIPTION QUANTITY | RATE UNIT AMOUNT RS.

1 |Excavation in ali sorts of soil upto
1.80mt. depth including cutting,
levelling & Throwing away the
excavated earth out of site etc.
complete.

50.00 75.00 C.mt. 3750.00

2 |Providing and Laying Brickbat

cement concrete in foundation 1:4:8
proportion including leveling, 3.00 600.00 C.mt. 1800.00
compacting curing etc. complete.

3 |Providing and layaing plain cement
concrete( p.c.c. 1:4:8) in foundation
including levelling, compacting, 5.00 2770.00 C.mt. 13850.00
curing ect.complete.

4 |providing and constructing Brick
masonry wall 0.23mt thick in mortar
1:6 with layers in line and level 135.00 415.00 Sq.mt. 56025.00

pointing, curing etc. complete.

5 |Providing and filling cohesive non-
swelling earth in plinth and

foundation with watering, ramming, 120.00 120.00 C.mt. 14400.00
compecting ect.complete.

6 |Providing and applying Antitermite
treatment at foundation and plinth
level including 0.3mt. Deep holes
at0.3mt.spacings with 0.025mt.
Diameter and filling with suitable
chemical, and sprinkling on pit sides
etc. complete.

99.00 22.00 Sq.mt. 2178.00

7 |Providing and laying Brick bat
cement concrete (B.B.C.C.1:4:8) in

flooring including, leveling 90.00 160.00 Sq.mt. 14400.00
compacting, curing etc. complete.

B/28 Krishna Shopping Center, Borsad Chokdi, ANAND - 388 001. ®Phone: (02692) 247839





[image: image4.jpg](ﬁ PARTH CONSTRUCTION

Architectural Designers, Interior & Buliding Contractor

Ref : Date :

8 |Providing and placing of concretes
in proportion cement : sand: kapachi
1:2:4 including , mixing transporting,
vibrating, compacting, levelling,
curing, providing reinforcement as
per details at necessary covers
using precast cover blocks in
footing, column, ground beam, plinth
beam, coping,lintel, chajja, slab
beam with slab, stair slab
etc.complete.

a |R.c.c. footing 1100 | 500000 |  Cmt. 55000.00
b |R.c.c. column up to slab level
(0.23mt. X 0.35mt.) 45.00 900.00 R.mt. 40500.00

¢ |R.c.c. Beam at plinth level

R.c.c. beam size. (0.25mt.x0.35mt.) 33.00 900.00 R.mt. 29700.00

R.c.c. beam size. (0.25mt.x0.45mt.) 1.00 11000.00 C.mt. 11000.00
d |R.c.clintel (0.25mtx0.15mt.) 9.00 290.00 R.mt. 2610.00
e |R.c.c Chajja (0.10mt.thick) 10.00 750.00 Sq.mt. 7500.00
f |R.c.c.slab 99.00 950.00 Sq.mt. 94050.00
g [R.c.c beam at lintel level and slab

level.

R.c.c. beam size. (0.25mt.x0.35mt.) 55.00 900.00 R.mt 49500.00

R.c.c. beam size. (0.25mt.x0.45mt.) 1.00 11000.00 C.mt. 11000.00

9 |Providing and applying smooth
finish plaster 19mm thick proportion
1:4 on walls, celling chhajja beams,
columns etc. including curing
maintaining plumb etc. compete.

350.00 150.00 Sq.mt. 52500.00

10 |Providing and applying sand face
plaster 19mm thk. (proportion 1:4) in
single coat on walls, chhajja,
beams, columns on building, 100.00 150.00 Sq.mt. 15000.00
outerside inluding cleaning, curing,
maintaining plumb etc. compete.

11 |provding and fixing kotastone
flooring in room with levelling, joint,
filling, polishing, skirting, curing etc.
copmlete.

B/28 Krishna Shopping Center, Borsad Chokdi, ANAND - 388 001. @ Phone : (02692) 247839





[image: image5.jpg](ﬁ PARTH CONSTRUCTION

Architectural Designers, Interior & Buliding Contractor

Ref : Date :
*  |Kotastone flooring (0.45mt.x0.60mt
size) and kotastone steps fitting. 99.00 645.00 Sq.mt. 63855.00
Kotastone skirting (0.12mt. Width) 100.00 130.00 R.mt. 13000.00
12 |Providing and fixing m.s. angle
frame for door,windows and
ventilation for wooden shutter fixing 18.00 1050.00 Sq.mt. 18900.00
etc. complete.
13 |Providing and fixing m.s. grill
outside the varandah complete. 100.00 45.00 Kg. 4500.00
14 |Providing and fixing doors windows
and ventilation shutters using teak
wood frame with inside plywood, 1800 | 215000 | Sqmt. 38700.00

including, cutting, fixing with all
hardware fitting etc.complete.

15 [Providing and applying 2 coats of
primer including cleaning by sand
paper using binding agent in mixture 350.00 25.00 Sq.mt. 8750.00
and other cleaning etc. complete.

16 |Providing and applying 3 coats of
exterior paint with cleaning dust
washing curing and others cleaning
etc. complete.

100.00 65.00 Sq.mt. 6500.00

17 |Providing and applying 2 coats of
synthetics oil paint on doors,
windows, ventilation, m.s. grills,
including surface cleaning by sand
paper and putty filling, again 70.00 85.00 Sqg.mt. 5950.00
cleaning by sand paper applying
primer and painting cleaning etc.
complete.

18 |Providing and fixing glased tiles up
to 2.10 mt. hight in all room's wall
with levelling joint filling etc,
complete.

19 |providing and fixing lights point with
open fitting (casin-caping) with
'Anchor' company assessories.

150.00 450.00 Sq.mt. 67500.00

* |light point 22.00 450.00 Point 9900.00

* |surcuite and earthing 165.00 55.00 R.mt. 9075.00
20 |[Providing and constructing 0.23mt.
thick brick parapet wall with inside
smooth plsater with joint filling 46.00 660.00 Sq.mt. 30360.00
pointing levelling curring etc,
complete.

B/28 Krishna Shopping Center, Borsad Chokdi, ANAND - 388 001. ® Phone : (02692) 247839





[image: image6.jpg](A PARTH CONSTRUCTION

Architectural Designers, Interior & Buliding Contractor

Ref : Date :

21 |Providing and 12mm thick smooth
finishing work on terrace after slabe
filling with finishing surface and 99.00 95.00 Sq.mt. 9405.00

curring etc, complete.

TOTAL AMOUNT RS.= 761158.00
TOTAL ESIMATED COST RUPEES SEVEN LACS SIXTY ONE THOUSAND ONE
HUNDREAD FIFTY EIGHT ONLY.
FOR PARTH CONSTRUCTION
AHRA RPN
RTNER

BI28 Krishna Shopping Center, Borsad Chokdi, ANAND - 388 001. @ Phone : (02692) 247839





MANMAD


INDIA





INDIA





Centro de Salud para enfermos de Sida,


en Manmad, India.











Manmad





� EMBED MSPhotoEd.3  ���





Cooperación Vicenciana para el Desarrollo – 


Acción Misionera Vicenciana de España


COVIDE-AMVE








0
1
José Abascal, 30 | 28030  Madrid (España) | Tel. +34 91 196 20 80 | Fax. +34 91 196 20 83 | Email: covideamve@covideamve.org | 

_1271849722.bin

